Modelo de Projeto – sistemas embarcados

#### 1) Identificação do Projeto
Nome do projeto: Lista de tarefas (Cliente-Servidor Python/Flask) 
Sponsor / Área demandante: Projeto Acadêmico
Gestor do Projeto (PO): Luzaydha Sousa Santos
Scrum Master / Facilitador: Autogerenciado
Plataforma : Gemini (como ferramenta de colaboração e desenvolvimento)
Versão do Documento: Data: v1.1 / 16-11-2025

#### 2) Propósito e Objetivos

Propósito: Desenvolver um sistema cliente-servidor funcional para uma "Lista de Tarefas" (To-Do List). O objetivo é demonstrar a separação de responsabilidades entre Front-End (Cliente) e Back-End (Servidor), implementando um CRUD (Create, Read, Update, Delete) completo.

Objetivos SMART:

- Semana 1 (Concluído): Configuração do ambiente de desenvolvimento, incluindo a instalação do Python, criação do ambiente virtual (.venv) e instalação das bibliotecas (Flask, flask-cors).

- Semana 2 (Concluído): Desenvolvimento do Back-End (app.py). Criação do servidor Flask, definição das rotas da API REST (/tarefas - GET, POST, PUT, DELETE) e inicialização do banco de dados SQLite (todo.db).

- Semana 3 (Concluído): Desenvolvimento do Front-End (index.html). Criação da interface do usuário (HTML) e implementação da lógica JavaScript (Cliente) para consumir a API do back-end (fetch, carregarTarefas, adicionarTarefa).

- Semana 4 (Concluído): Depuração, Refinamento e Estilização. Resolução de problemas de conexão (CORS, Failed to fetch, ModuleNotFoundError), depuração de ambientes (venv vs .venv) e melhoria da interface (<style>) para um design moderno.

#### 3) Escopo

Escopo incluído:

- Sistema Cliente-Servidor com API REST.

- Back-End em Python (Flask) gerenciando a lógica de negócios (app.py).

- Banco de dados SQLite (todo.db) para persistência de dados. ·

- Front-End em HTML/CSS/JavaScript puro (index.html) como interface do usuário. ·

- Funcionalidade CRUD completa: Adicionar (Create), Ler (Read), Atualizar (Update - marcar como concluída) e Deletar (Delete) tarefas.

Fora de escopo:

- Autenticação de usuários (sistema de login).

- Hospedagem em nuvem (projeto roda localmente).

- Uso de frameworks JavaScript (ex: React, Vue).

Entregáveis:

- Arquivo app.py: O servidor Back-End completo.

- Arquivo index.html: O cliente Front-End completo (com CSS e JS embutidos).

- Arquivo todo.db: O banco de dados SQLite gerado pelo servidor. ·

- Ambiente virtual (.venv) com as dependências instaladas.

#### 4) Partes Interessadas (Stakeholders)

Sponsor: Projeto Acadêmico

PO: Luzaydha Sousa Santos

TI/Segurança: (com apoio exploratório em copilot e Gemini)  e servidor local (Python/Flask).

Usuários-chave: Avaliadores, colegas de curso e usuários de teste.

#### 5) Requisitos

Requisitos Funcionais (RF):

- F01 (CREATE): O usuário deve ser capaz de digitar uma nova tarefa em um campo de texto e, ao clicar em 'Adicionar', a tarefa deve ser enviada ao servidor (POST /tarefas) e salva no banco de dados.

- RF02 (READ): Ao carregar a página, o cliente deve buscar (GET /tarefas) e exibir todas as tarefas existentes no banco de dados.

- RF03 (UPDATE): O usuário deve ser capaz de clicar em um checkbox. Isso deve enviar uma requisição (PUT /tarefas/<id>) para o servidor, que atualizará o status 'concluida' da tarefa.

- RF04 (DELETE): O usuário deve ser capaz de clicar em um botão 'X' (deletar). Isso deve enviar uma requisição (DELETE /tarefas/<id>) para o servidor, que removerá a tarefa do banco

Requisitos Não Funcionais (RNF):

- RNF01 (Usabilidade): A interface (index.html) deve ser limpa, responsiva e moderna (implementado na v1.1 com CSS customizado).

- RNF02 (Segurança): O servidor Back-End (app.py) deve habilitar CORS (flask-cors) para permitir a comunicação entre o cliente (rodando em http://127.0.0.1:5500) e o servidor (rodando em http://localhost:5000).

- RNF03 (Desempenho): O carregamento das tarefas deve ser assíncrono (usando async/await no JavaScript) para não travar a interface.

- RNF04 (Ambiente): O projeto deve rodar dentro de um ambiente virtual (.venv) para isolar suas dependências.

#### 6) Arquitetura e Desenho da Solução

#### Camada de UI:  Camada de UI (Cliente): Um único arquivo index.html servido estaticamente (via 'Live Server' do VS Code). Contém todo o HTML, CSS (<style>) e JavaScript (<script>) para a lógica de interação e consumo da API. ·

- Camada de Lógica: (Servidor): Um script Python app.py usando o micro-framework Flask. Expõe uma API RESTful (rotas /tarefas) que lida com as requisições HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).

- Camada de Dados: Um banco de dados SQLite (todo.db) de arquivo único. A interação é feita pelo app.py usando a biblioteca sqlite3.

- Integrações: Comunicação entre Cliente e Servidor via fetch() API do JavaScript, enviando e recebendo dados no formato JSON.

- Identidade: Não aplicável (sistema não possui login).

7) Segurança, Governança e Compliance

- Controle de Acesso: Não implementado (projeto de escopo único, sem login). ·

- Proteção de Dados: Comunicação local via HTTP. Sem dados sensíveis. ·

- LGPD: Não aplicável. ·

- Auditoria: Logs de acesso são exibidos no terminal do Flask (modo debug). ·       Governança: Uso de venv para governança de pacotes (Flask, flask-cors).

#### 8) Metodologia e Cronograma

Abordagem: Desenvolvimento incremental com foco em entregas a cada "exercício" ou semana.

Marcos (milestones):

- Semana 1: o  Instalação e configuração do ambiente Python e venv. o  Instalação das dependências (Flask, flask-cors). ·

- Semana 2: o  Implementação do app.py com todas as rotas CRUD. o Criação do init_db() para o banco todo.db.

- Semana 3: : o  Implementação do index.html com HTML, CSS básico e JavaScript. o  Validação da comunicação entre cliente e servidor.

- Semana 4: o  Depuração dos erros de ambiente e conexão (CORS, ModuleNotFoundError). o  Melhoria visual completa do index.html (v1.1).

9) Testes e qualidade

Níveis de Testes:

- Testes manuais por funcionalidade: Verificação de cada módulo (Adicionar, Marcar, Deletar, Carregar). ·

- Testes de integração: Validação da comunicação entre o front-end (JS) e o back-end (Python/Flask).

Casos de Teste (Exemplos):

- CT-C-01 (Adicionar Tarefa):

- Cenário: Usuário digita 'Testar o app' e clica 'Adicionar'.

- Resultado Esperado: O index.html envia um POST para http://localhost:5000/tarefas. O app.py salva no todo.db. A nova tarefa aparece no topo da lista.

- CT-R-01 (Carregar Tarefas):

- Cenário: Usuário abre o index.html (com 'Live Server').

- Resultado Esperado: O JavaScript envia um GET para /tarefas. O app.py lê o todo.db e retorna um JSON. A lista de tarefas é exibida.

- CT-U-01 (Concluir Tarefa):

- Cenário: Usuário clica no checkbox de uma tarefa.

- Resultado Esperado: O JavaScript envia um PUT para /tarefas/<id>. O app.py atualiza o status no todo.db. O texto da tarefa é riscado (line-through).

- CT-D-01 (Deletar Tarefa):

- Cenário: Usuário passa o mouse na tarefa e clica no 'X'.

- Resultado Esperado: O JavaScript envia um DELETE para /tarefas/<id>. O app.py remove a tarefa do todo.db. O item da lista desaparece. ·

- CT-E-01 (Erro de Conexão):

- Cenário: Usuário abre o index.html antes de iniciar o python app.py.

- Resultado Esperado: O fetch() falha. A interface exibe a mensagem de erro "Não foi possível conectar ao servidor..."

#### 10) KPIs e Métricas de Sucesso

- Adoção: Número de usuários que acessam cada módulo.

- Eficiência: Tempo médio para concluir tarefas de atendimento.

- Qualidade: Quantidade de bugs reportados durante os testes.

- Satisfação: Feedback de usuários de teste (avaliadores, colegas).